## Slide 1
PHASED ROLLOUT PLAN
智慧宅分階段導入規劃
什麼時候裝什麼 · 客戶會看到什麼 · 推薦硬體配置
樣品屋開賣 → 交屋前 → 住戶入住 → 住滿之後
※ 不用一次全部做完 —— 一台平板加一顆音箱就能開賣，其他隨工程進度分批裝。本簡報不含報價。

## Slide 2
ONE PAGE OVERVIEW
一頁看懂：什麼時候，裝什麼
四個階段跟著建案走 —— 每一段都可以單獨驗收，也可以看銷售狀況決定要不要往下走
同一套系統 分四批裝，不用一次到位
1
樣品屋開賣
現在就能做・預售期
這階段做什麼
接待中心、樣品屋現場就能演
手機 App 跟 LINE 帳號同步開通
社區名稱、公設清單先建好
客戶感受 客戶當場說一句話，燈就亮
要裝 平板 ×1 ＋ 智慧音箱 ×1
2
交屋前
工程期・交屋前 3 個月
這階段做什麼
管理室設備進場、網路拉好
住戶名冊、車位、管理費先建檔
報修、公告、繳費開始跑
客戶感受 交屋當天就開通，不用再等
要裝 管理室主機・網路・大螢幕
3
住戶入住
交屋・陸續入住
這階段做什麼
住戶開始用自己的手機
家裡燈光冷氣可以語音控制
大廳掃碼進出、訪客發通行碼
客戶感受 住戶天天有感，口碑關鍵
要裝 住戶家中設備 ＋ 大廳掃碼機
4
住滿之後
營運上軌道再加
這階段做什麼
車子開到門口自動放行
包裹自助取件不用等管理員
電梯自動送到你家樓層
客戶感受 不用掏卡、不用排隊
要裝 車牌辨識・包裹櫃・電梯連動
※ 第 1 階段幾乎不用花硬體錢，先把「賣點」做出來；真正的社區設備從第 2 階段隨工程進場，第 4 階段全部是選配。
分階段導入規劃 ── 一頁看懂
先軟體後硬體 · 每階段獨立驗收

## Slide 3
STAGE 1 · SHOW UNIT
階段 1 樣品屋開賣
先把賣點做出來 —— 一台平板加一顆音箱，接待中心就能演完整套智慧宅
時間點 現在就能做・預售期
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
客戶／住戶會看到什麼
說一句話就訂到公設
對平板說「幫我訂週六下午的健身房」，系統當場排好時段，管理室同時收到通知 —— 客戶親眼看到「說完就成立」。
說一句話就開燈開冷氣
對音箱說「打開客廳燈」「冷氣調到 26 度」，樣品屋燈光、空調、窗簾當場動起來。
客戶用自己的手機就能試
現場掃碼下載 App，不用另外準備設備，客戶回家路上還能繼續看。
加 LINE 就收得到社區訊息
公告、包裹到件都推到 LINE —— 長輩最熟悉的介面，不用學新東西。
這階段要裝的東西
● 接待中心平板
1 台
放櫃檯，用來演「說一句話訂公設、自動派工」。10 吋以上即可。
● 智慧音箱
1 顆
Google 原廠，語音開關燈光、冷氣、窗簾。
○ 示範用小主機＋燈光冷氣
1 式
讓樣品屋真的亮起來；預算有限時也可以只用螢幕模擬。
● 雲端服務
免費層
系統跑在雲端，這階段不用自己買主機。
這階段幾乎不用花硬體錢
一台平板 ＋ 一顆音箱就能開賣
分階段導入規劃 ── 階段 1 樣品屋開賣
階段 1 → 2 → 3 → 4 目前：階段 1

## Slide 4
STAGE 2 · BEFORE HANDOVER
階段 2 交屋前
管理室設備進場 —— 住戶資料先建好，交屋當天 App 就能用，不用再等
時間點 工程期・交屋前 3 個月
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
客戶／住戶會看到什麼
交屋當天 App 直接開通
住戶名冊、車位、管理費規則事先建好，交屋現場掃碼就登入 —— 交屋日就是體驗日。
管理室一個螢幕看全社區
報修、包裹、公設預約、繳費狀況都在同一頁，不用再翻好幾本簿子。
住戶報修不用打電話
App 拍照上傳，工單自動派給廠商，修到哪裡住戶自己看得到，客訴少一半。
公告發一次，三個地方收得到
App 推播、LINE、簡訊同時送出，不會有人說「我沒收到」。
這階段要裝的東西
● 管理室小主機
1 台
社區的大腦，放管理室，之後所有設備的指令都從這裡送出去。
● 不斷電電池
1 台
停電時系統不會關機，門禁照常運作。
● 社區網路主機
1 台
把住戶、監控、管理三種網路分開走，比較安全也不會互相卡。
● 網路集線器
1–2 台
一條網路線同時送資料跟電；之後接掃碼機、攝影機不用再拉電源。
● 管理室大螢幕
1 台
一體機，或用電視接瀏覽器也可以。
● 櫃檯平板
1 台
櫃檯人員日常收發、登記用。
機房位置與管線請在工程期一起預留
之後就不用再敲牆
分階段導入規劃 ── 階段 2 交屋前
階段 1 → 2 → 3 → 4 目前：階段 2

## Slide 5
STAGE 3 · RESIDENTS MOVE IN
階段 3 住戶入住
住戶最有感的一段 —— 手機、語音、掃碼進出，全部在這階段開起來
時間點 交屋・陸續入住
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
客戶／住戶會看到什麼
回家路上先把冷氣打開
手機按一下，進門就是舒服的溫度 —— 這是客戶最容易記住的一個畫面。
在家說一句話就好
「我要睡了」，燈自動關、窗簾拉上；不想說話也可以用房間的小螢幕點。
大廳掃碼就進門
手機出示 QR 就開門；訪客可以發臨時通行碼，時間到自動失效。
包裹到了手機馬上通知
誰簽收、放在哪一格都查得到，管理員不用再一直打電話。
這階段要裝的東西
● 住戶家中設備組
每戶 1 式
燈光、冷氣、窗簾的控制模組，裝在住戶家裡。
● 住戶音箱／小螢幕
每戶 1
Google 原廠，說話就能控制，也可以觸控操作。
○ 大廳掃碼機
出入口 ×2
手機出示 QR 就開門。通行碼功能已經做好，接上就能用。
● 全區無線網路
1 組
公設走到哪都不斷訊，健身房、交誼廳都收得到。
○ 設備轉接盒
1 式
讓不同廠牌的燈光、空調設備都能連上同一套系統。
住戶口碑就決定在這一階段
建議至少做到這裡
分階段導入規劃 ── 階段 3 住戶入住
階段 1 → 2 → 3 → 4 目前：階段 3

## Slide 6
STAGE 4 · AFTER FULL OCCUPANCY
階段 4 住滿之後
全部是選配 —— 營運上軌道之後，想加哪一項就加哪一項，不用一次到位
時間點 營運上軌道再加
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
客戶／住戶會看到什麼
車子開到門口自動放行
認車牌，不用停車拿卡、不用降車窗 —— 下雨天最有感。
包裹自己取，不用等管理員
手機收到取件碼，掃碼開櫃，半夜回家也拿得到。
刷完卡電梯自動到你家樓層
不用再按樓層，也順便擋掉不該上樓的人。
大廳大螢幕迎賓
顯示社區公告、活動、訪客歡迎詞，公設質感再提一級。
這階段要裝的東西
○ 車牌辨識柵欄
車道 ×1
認車牌自動開柵欄，住戶車不用停。
○ 智能包裹櫃
1 組
20–40 格，掃碼取件，管理員不用代收。
○ 電梯連動控制器
每梯 ×1
刷卡後自動送到住戶樓層。
○ 大廳資訊大螢幕
1 台
公設迎賓、活動看板。
○ 語音服務搬回社區
1 式
對話資料留在自己手上，系統也多一層備援。
全部選配，可以一項一項加
不影響前三階段已經在用的功能
分階段導入規劃 ── 階段 4 住滿之後
階段 1 → 2 → 3 → 4 目前：階段 4

## Slide 7
WHAT RESIDENTS ACTUALLY USE
住戶最有感的六個功能
介紹時講這六個就夠 —— 每一個都可以現場演，右下角是客戶通常會有的反應
現場話術 六個功能・全部已做好
一句話訂公設
「幫我訂週六下午的健身房」——
說完就訂好，管理室同步收到。
「這個真的假的？」
語音開燈開冷氣
「我回來了」——
燈亮、冷氣開、窗簾拉開。
「阿嬤也會用」
包裹到件通知
包裹一登記，手機跟 LINE 馬上通知，
誰領走的都有紀錄。
「不用再一直問管理員」
手機報修看進度
拍照上傳就派工，
師傅到哪一步住戶自己看得到。
「不用再追著問」
管理費線上繳
帳單、繳費紀錄一次看清楚，
催繳系統自動發。
「省掉一堆紙本」
手機開門・訪客碼
手機出示 QR 進門；
訪客發臨時碼，時間到自動失效。
「不用再跑下樓開門」
※ 以上六項功能系統都已經做好，接待中心現場就能演；掃碼進門的功能已完成，只差大廳的掃碼機（第 3 階段）。
分階段導入規劃 ── 住戶最有感的六個功能
全部已上線 · 現場可實演

## Slide 8
GOOGLE NEST
用的是 Google 原廠設備，不是雜牌
國際大廠品質，走 Google 官方認證的串接方式 —— 語音控制家電的部分已經完成整合
國際品牌背書 Google Nest 全系列
● 已做好 說一句話，家裡的燈光、冷氣、窗簾就會動
走的是 Google 官方認證的串接方式，不是自己接的偏方 —— 系統穩定度與後續更新有原廠保障
音箱負責「控制家電」 訂公設用平板或手機 App
● Google 智慧音箱
階段 1 就用得到
一顆放客廳就有感。說話開關燈光、冷氣、窗簾，樣品屋現場最好演的一項。
● Google 小螢幕
階段 3 住戶配發
7 吋觸控加語音，不想說話就用點的；長輩看得到畫面比較安心。
● Google 無線網路
階段 3 全區覆蓋
公設走到哪都不斷訊，健身房、交誼廳、地下室都收得到。
○ 門口攝影機／大螢幕
階段 4 選配
影像門鈴、大廳迎賓看板；想再加質感時才需要。
※ 音箱能控制家裡的設備，但「訂公設、報修」這類社區服務是我們平台自己做的語音功能，用平板或手機 App 操作。
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
分階段導入規劃 ── Google 原廠設備
原廠認證串接 · 國際級硬體品質

## Slide 9
HARDWARE CHECKLIST
硬體總表：一張表看完四個階段要裝什麼
一行一項，直接對照階段；數量以單棟社區為基準，實際依建案規模在報價階段確認
完整品項 四階段 · 20 項
● 已做好・可直接展示 ● 建議一定要裝 ○ 之後想加再加
階段 | 要裝什麼 | 這東西是做什麼的 | 數量 | 狀態
1 | 接待中心平板 | 演「說一句話訂公設 → 自動派工」，10 吋以上 | 1 台 | ● 一定要裝
1 | 智慧音箱 | 說話開關燈光、冷氣、窗簾（Google 原廠） | 1 顆 | ● 一定要裝
1 | 示範用小主機＋情境設備 | 讓樣品屋真的亮起來；預算有限也可只用螢幕模擬 | 1 式 | ○ 之後再加
1 | 雲端服務 | 系統跑在雲端，這階段免費方案就夠 | — | ● 已做好
2 | 管理室小主機 | 社區的大腦，所有設備指令從這裡送出去 | 1 台 | ● 一定要裝
2 | 不斷電電池 | 停電時系統不關機，門禁照常運作 | 1 台 | ● 一定要裝
2 | 社區網路主機 | 住戶／監控／管理三種網路分開走，安全也不互相卡 | 1 台 | ● 一定要裝
2 | 網路集線器 | 一條線同時送資料跟電，之後接掃碼機、攝影機免拉電源 | 1–2 台 | ● 一定要裝
2 | 管理室大螢幕 | 全社區狀況一頁看完；一體機或電視接瀏覽器皆可 | 1 台 | ● 一定要裝
2 | 櫃檯平板 | 櫃檯人員日常收發、登記 | 1 台 | ● 一定要裝
2 | 雲端方案升級 | 轉成正式營運等級，資料保存更穩 | — | ● 已做好
3 | 住戶家中設備組 | 燈光、冷氣、窗簾的控制模組 | 每戶 1 式 | ● 已做好
3 | 住戶音箱／小螢幕 | 說話就能控制，也可以觸控操作 | 每戶 1 | ● 已做好
3 | 大廳掃碼機 | 手機出示 QR 就開門；通行碼功能已做好，接上就能用 | 出入口 ×2 | ○ 之後再加
3 | 全區無線網路 | 公設走到哪都不斷訊 | 1 組 | ● 一定要裝
3 | 設備轉接盒 | 讓不同廠牌的燈光、空調都能連上同一套系統 | 1 式 | ○ 之後再加
4 | 車牌辨識柵欄 | 認車牌自動放行，住戶車不用停 | 車道 ×1 | ○ 之後再加
4 | 智能包裹櫃 | 20–40 格，掃碼取件，管理員不用代收 | 1 組 | ○ 之後再加
4 | 電梯連動控制器 | 刷卡後電梯自動送到住戶樓層 | 每梯 ×1 | ○ 之後再加
4 | 語音服務搬回社區 | 對話資料留在自己手上，系統多一層備援 | 1 式 | ○ 之後再加
※ 本表不含報價；詳細型號與規格另附工務版清單。設備都是走標準方式接入，單項可以獨立更換或沿用建商既有供應商。
分階段導入規劃 ── 硬體總表
階段 1 綠 · 2 金 · 3 藍 · 4 淺金